OrganizaEstudy

Log de Desenvolvimento

Fases 1 e 2 — Planejamento e Autenticação

Data: 06 de Março de 2026

# 1. Visão Geral do Projeto

O OrganizaEstudy é uma plataforma web de organização de estudos construída com Django, Tailwind CSS e uma arquitetura modular profissional. O projeto foi planejado para ser um portfólio técnico de alto nível, demonstrando domínio de boas práticas de engenharia de software.

## Stack Tecnológica

- Backend: Django 6.0 com arquitetura em apps desacopladas

- Frontend: Tailwind CSS via CDN

- Banco de dados: SQLite (dev) / PostgreSQL (prod)

- Autenticação: CustomUser com UUID como PK e login por e-mail

- Ambiente: Virtual Environment (venv) + python-decouple

# 2. Roadmap Geral

| Fase | Descrição | Status |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 | Planejamento Arquitetural | ✅ Concluída |
| Fase 2 | Scaffold + App Users (Auth completo) | ✅ Concluída |
| Fase 3 | App Core (Subjects, StudySessions, Pomodoro) | ⏳ Pendente |
| Fase 4 | App Tasks (CRUD + alertas de prazo) | ⏳ Pendente |
| Fase 5 | App Knowledge (Markdown + Upload) | ⏳ Pendente |
| Fase 6 | App Analytics (Streaks + Gráficos) | ⏳ Pendente |
| Fase 7 | Docker, Testes, README final | ⏳ Pendente |

# 3. Fase 1 — Planejamento Arquitetural

## 3.1 Estrutura de Pastas

O projeto foi organizado em uma arquitetura modular com separação clara de responsabilidades:

- apps/ — Centraliza toda a lógica de negócio (users, core, tasks, knowledge, analytics)

- config/settings/ — Settings modulares: base.py, development.py, production.py

- shared/ — Módulos reutilizáveis (mixins, validators, utils)

- templates/ — Templates globais com herança de base.html

- requirements/ — Dependências separadas por ambiente

## 3.2 Decisões de Arquitetura

UUID como Primary Key

Todos os models usam UUIDField como PK. Isso elimina IDs sequenciais previsíveis, aumenta a segurança e prepara a base para eventual migração para microsserviços ou API REST.

services.py por App

Segue o princípio de Responsabilidade Única (SOLID-S). A view orquestra HTTP, o model define estrutura, e o service contém toda a regra de negócio — tornando o código testável unitariamente sem depender de um request Django.

Settings Modulares

O settings.py original foi desmembrado em base.py (configurações globais), development.py (SQLite, DEBUG=True) e production.py (PostgreSQL, segurança rígida). A troca de ambiente não exige alteração de nenhuma linha de código da aplicação.

# 4. Fase 2 — App Users (Autenticação Completa)

## 4.1 Arquivos Implementados

| Arquivo | Responsabilidade |
| --- | --- |
| apps/users/models.py | CustomUser (UUID PK) + UserProfile (1:1) |
| apps/users/services.py | UserService: create_user, update_profile |
| apps/users/forms.py | RegisterForm, EmailAuthenticationForm, ProfileUpdateForm |
| apps/users/views.py | RegisterView, LoginView, LogoutView, ProfileView |
| apps/users/urls.py | Rotas com namespace 'users' |
| templates/base.html | Template base com Tailwind CSS e sistema de mensagens |
| templates/users/*.html | register.html, login.html, profile.html |

## 4.2 Decisões Técnicas Tomadas

Autenticação por E-mail

O EmailAuthenticationForm faz override do AuthenticationForm padrão do Django, substituindo o campo username por um EmailField. O backend padrão do Django autentica internamente pelo campo username, por isso o e-mail é normalizado para lowercase em ambos os pontos: na validação do form e no método save() do CustomUser.

transaction.atomic() no UserService

O método create_user usa @transaction.atomic para garantir que a criação do User e do UserProfile aconteça na mesma transação. Se qualquer etapa falhar, ambas são revertidas, evitando inconsistência no banco de dados.

Proteção contra Open Redirect

Na LoginView, o parâmetro ?next= é validado com url_has_allowed_host_and_scheme antes de redirecionar. Isso impede que atacantes usem o parâmetro para redirecionar usuários para sites maliciosos.

Constante TW_INPUT_STYLE

As classes CSS do Tailwind foram centralizadas em uma constante no forms.py, seguindo o princípio DRY. Uma única alteração na constante reflete em todos os campos do sistema.

validate_password()

A validação manual de senha (len < 8) foi substituída pela função nativa validate_password() do Django, que aplica automaticamente todas as políticas definidas em AUTH_PASSWORD_VALIDATORS no settings.py, seguindo o padrão OWASP.

## 4.3 Rotas Disponíveis

- /users/register/ — Cadastro de novo usuário

- /users/login/ — Autenticação por e-mail

- /users/logout/ — Logout via POST (proteção CSRF)

- /users/profile/ — Perfil do usuário autenticado (LoginRequired)

# 5. Bugs Identificados e Corrigidos

| # | Bug | Causa | Impacto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | **form.cleaned_data com params errados | RegisterForm tem password1/password2, mas UserService espera password | Crash no cadastro |
| 2 | LogouView sem o 't' | Typo no nome da classe | URL quebrada |
| 3 | core:dasHboard com H maiúsculo | Case sensitivity nas URLs | Redirect errado |
| 4 | login_url ausente no ProfileView | Django redireciona para /accounts/login/ por padrão | Rota inexistente |
| 5 | save() dentro de bloco condicional | Perfil não era salvo se apenas avatar ou bio fossem alterados | Bug de persistência |

# 6. Estado Atual do Projeto

## O que está funcionando

- Servidor Django rodando em http://127.0.0.1:8000

- Tela de cadastro renderizando com Tailwind CSS

- Tela de login renderizando com Tailwind CSS

- Sistema de rotas com namespace 'users' configurado

- Banco SQLite criado e migrado

- Template base.html com sistema de mensagens Django

## Pendente para finalizar Fase 2

- Corrigir redirecionamento temporário de core:dashboard para users:profile

- Testar fluxo completo: register → login → profile no browser

- Confirmar persistência no banco de dados

# 7. Próximo Passo — Commit 03 (App Core)

A próxima fase implementará o coração do sistema de estudos:

- models.py — Subject, StudySession, PomodoroSession

- services.py — PomodoroService, StreakService

- views.py — Dashboard, CRUD de Disciplinas, Timer Pomodoro

- templates — dashboard.html, subject_list.html, pomodoro.html

- urls.py — Rotas do app core com namespace 'core'

OrganizaEstudy — Documento gerado automaticamente